Природо-дослідницький проект

Автор:

Яковенко О.П.,

учитель біології

Котелевської ЗОШ №4 І-ІІІ ст.

Котельва - 2013 р

Мета: виховати у дітей естетичні потреби, бажання створювати затишок і порядок у власному навчальному закладі.

Завдання:

- організація озеленення навчального закладу, його кабінетів, подвір’я;

- створення зелених куточків в коридорах та класах навчального закладу;

- посадка яблуневого саду;

- організація засадження клумб;

- створення навчально-дослідних ділянок;

- проект та організація систематичного догляду протягом року (включаючи і канікули) за клумбами, ділянками на території навчального закладу;

- проведення мотиваційної роботи серед дітей, батьків та педагогів;

- розробка умов конкурсів та заохочень;

- налагодження співпраці з даного питання із заступником директора з господарських питань, комунальним господарством міста;

- проведення відповідної роботи з батьками через батьківські комітети.

Учасники: діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку, батьки, педагоги та працівники школи.

Налагодження партнерських стосунків

Можливі партнери:

- адміністрація навчального закладу;

- батьківський комітет;

- комунальні служби;

- станція юних натуралістів.

Презентація результатів діяльності

Орієнтовний перелік форм презентацій:

- інформаційні матеріали, статті, репортажі у місцевих та регіональних засобах масової інформації;

- поезія, проза, музика, присвячені своєму рідному навчальному закладу, його історії та майбутньому.

Навчання організаторів та учасників проекту

Форми навчальної діяльності:

- наради для організаторів акції з питань вирішення організаційних моментів підготовки та проведення заходів, суботників тощо, мотивації та залучення волонтерів, створення громадської думки про необхідність озеленення та облаштування свого навчального закладу, класу.

Організація і проведення культурно-масових заходів

Орієнтовний перелік заходів:

- круглі столи з представниками адміністрації навчального закладу, педагогами та батьками;

- мотиваційні шкільні радіопрограми;

- конкурс на кращий проект озеленення навчального закладу;

- фотоконкурс „ Моя школа ”;

- позакласна робота;

- суботники.

Етапи проекту:

1етап. Стратегія  проекту

Визначення теми, мети проекту та його тривалості.

2 етап. Планування проекту

Ознайомлення учнів із загальною темою, провідною проблемою і завданнями.

3 етап. Реалізація проекту

Робота реалізується в проведенні :

  - акції «Галерея кімнатних рослин»,

  - операції «Дбайливі руки»,

  - акція  «Кущ троянди школі»,

  - операції «Шкільне подвір’я»,

  - літньої трудової акції «Квітуча клумба»,

  - акції «Оранжерея на вікні»,

  - операції «Насіння»,

  - суботників.

4 етап. Підсумок проекту

Підготовка до презентації.

Захист проекту.

Визначення переможців.

Актуальність і важливість проекту

Обстеживши територію навчального закладу, ми помітили, що наш шкільний двір та приміщення виглядають досить естетично. Біля центрального входу розбиті клумби,  але вони та газон потребують повної реконструкції, та і над естетичним оформленням квітників потрібно попрацювати, особливо в зоні партеру, щоб був єдиний ансамбль. Приміщення школи потрібно більше озеленити, а у класних кімнатах поновити асортимент квітів, доповнивши його більш витривалішими та холодостійкими видами. Виникла нагальна потреба створити навчально-дослідні ділянки з урахуванням 2 напрямків: садівництво та огородництво.

Мета проекту (педагогічна)

Формування ключових компетентностей учнів у реалізації принципу зв'язку навчання з життям.

Мета проекту (прагматична)

Використовуючи колективно-творчу діяльність, виконати благоустрій приміщення та внутрішнього двору школи.

Завдання проекту:

- привернути увагу учнів до вирішення актуальних проблем школи;

- розробити і здійснити план озеленення і благоустрою території шкільного двору та приміщення навчального закладу;

- розвивати творчий інтерес до практичної діяльності;

- прищепити навички екологічної поведінки, виховання любові до природи.

Термін реалізації проекту: вересень 2013 – вересень 2014р.

Учасники проекту:

Координатор – Яковенко О.П., учитель біології.

Учителі трудового навчання – Карпенко М.І., Кочкіна Т.В.

Учителі природознавства, класні керівники, класоводи, вихователі, працівники по обслуговуванню приміщень.

Учні 1-11 класів.

Практична значимість:

можливість застосування матеріалу на уроках біології, природознавства, трудового навчання, залучення громадськості до значущості проекту; покращення озеленення класних кімнат та приміщення школи;

створення гармонійного ансамблю квітників та ландшафтних куточків.

Вступ

Я зірвав квітку – і вона загинула,

Я спіймав метелика – і він помер

У мене на долоні.

І  тоді я зрозумів,

Що торкнутися краси

Можна тільки серцем.

( П. Гвездослов )

Приорітетність екологічної освіти сьогодні визнана всім світовим суспільством. Саме тому люди стали все більше уваги приділяти стану навколишніх територій. І багато з них, в тому числі і шкільні, потребують значного благоустрою.

Доглянутий шкільний двір з декоративними клумбами привабливий як для учнів, які відвідують щодня освітній заклад, так і для їх батьків та жителів села. Можна організувати озеленення та благоустрій шкільного двору так, щоб не лише прикрасити маленький шматочок шкільної території, але і сам цей процес зробити творчим і продуктивним.

В умовах модернізації сучасної освіти, переходу на більш якісний рівень підготовки учнів до адаптації в умовах суспільства, яке  динамічно розвивається, в сучасній педагогічній практиці пріоритетною є задача формування ключових компетентностей школярів, тобто здатності застосовувати отримані знання та вміння на практиці в різних сферах життєдіяльності. У зв'язку з цим педагогічні підходи, технології повинні бути орієнтовані на досягнення кожним школярем певного практичного результату. Причому результат освітньої діяльності повинен бути не однаковий для всіх учнів, а індивідуальний для кожного учня і співвіднесений з його потребами і можливостями.

Одним з перспективних варіантів є реалізація загальношкільного проекту, який об'єднає різновікових школярів, вчителів різних предметних кафедр. Творчою групою розробляється проект, складається план його реалізації, розробляється науково-методичний супровід, визначаються учасники і терміни виконання проекту, визначається передбачуваний результат.

Ми так звикли до зеленого оточення, що сприймаємо рослини майже «автоматично». Доведено, що без рослин у людини спостерігаються неврози, втомлюваність, частішають стреси, посилюється зорова напруга. Природний зелений колір на тлі світлих стін приміщення створює враження чистоти, що добре впливає на світосприйняття, психіку, сприяє розумовій діяльності. Спостереження за живою рослиною, що розвивається, впливає на людину сильніше, ніж твори мистецтва. Вони покращують мікроклімат у приміщенні, виділяють леткі речовини – фітонциди, що згубно діють на хвороботворні організми. Розміщенні з добрим смаком рослини надають помешканню своєрідності, створюють затишок.

Озеленення, в тому числі і квіткове оформлення, стає в нашій школі невід’ємною частиною організації побуту. Квіти і зелень відіграють важливу роль в естетичному вихованні дітей. У 2013-2014 н. р. у Котелевській ЗОШ №4 І-ІІІ ст. ініціативною групою був розроблений та втілюється в дію проект «Зелене містечко», під час якого проводиться озеленення класних кімнат, створення навчально – дослідних ділянок та оновлення квітників.

Напрямок проекту  „ Галерея кімнатних квітів ”

Мета: озеленення кожної класної кімнати та приміщення школи, створення затишку.

Основні завдання:

- охорона здоров’я дітей;

- виховання відповідальності;

- розвиток і формування навичок догляду за кімнатними рослинами.

Етапи проведення:

1. Підготовчий етап (вересень – жовтень);

- ознайомлення з умовами проекту, завданнями, термінами виконання активом класу і відповідальними за озеленення класних кімнат;

- вироблення критеріїв та умов підведення підсумків на визначення найкраще озелененої класної кімнати.

2. Основний етап (вересень – квітень)

- посадка квітів вдома (вересень);

- власне озеленення, пересадження кімнатних рослин (протягом року);

- акція „ Принеси квіти в школу ” (березень – квітень);

- створення композицій з кімнатних рослин і природного матеріалу, виготовлення підвісок, поличок та ін. (протягом року).

3. Заключний етап (квітень – травень)

- підведення підсумків;

- визначення найкраще озелененого класу;

- висвітлення реалізації проекту в шкільній газеті ;

- нагородження переможців.

Очікувані результати:

- озеленення класних кімнат;

- набуття учнями знань, умінь і навичок по догляду за кімнатними рослинами;

- виховання колективізму і відповідальності.

Вік та кількість учасників:

- учні 1-11 класів.

Термін виконання:

- з 1 березня 15 квітня – озеленення і підведення підсумків;

- озеленення і догляд за рослинами протягом кожного навчального року.

Роль педагогічного колективу:

- класні керівники надають організаційну і консультативну допомогу;

вчителі біології та природознавства надають методичну допомогу і є членами журі.

Напрямок „ Квітуй, рідна школо! ”

Мета: виховати у дітей естетичні потреби, бажання створювати затишок і порядок у власному навчальному закладі.

Основні завдання:

•	організація та проведення практичної роботи по благоустрою та озелененню шкільного подвір'я;

•	створення зелених куточків на подвір’ї школи;

•	організація засадження клумб;

•        проект та організація систематичного догляду протягом року (включаючи і канікули) за клумбами, ділянками на території навчального закладу;

•	проведення відповідної роботи з батьками через батьківські комітети.

Етапи проведення:

1. Підготовчий етап (вересень – жовтень);

- ознайомлення з умовами проекту, завданнями, термінами виконання;

- підбір асортименту рослин з урахуванням їх еколого-біологічних та декоративних властивостей;

- вироблення критеріїв та умов підведення підсумків на визначення найактивнішого класу.

2. Основний етап (вересень – квітень)

- продовжити акцію «Кущ троянди школі» (вересень - жовтень);

- акція «Оранжерея на вікні»:

- заготівля ємкостей з ґрунтом (вересень - жовтень);

- операція «Насіння» - підготовка насіння квітів (вересень – жовтень);

- посів насіння на розсаду (лютий – березень);

- догляд за розсадою (березень – квітень);

- висадка у ґрунт (квітень – травень);

- літня трудова акція «Квітуча клумба» (червень – серпень);

- акція «Шкільне подвір’я» (квітень):

- поновити композиції на шкільному подвір’ї, закріплені за класами

3. Заключний етап (квітень – травень)

- підведення підсумків - фотоконкурс „ Моя школа ”;

- визначення найактивнішого класу;

- висвітлення реалізації проекту в шкільній газеті ;

- нагородження переможців.

Очікувані результати:

- озеленення території та подвір’я школи;

- набуття учнями знань, умінь і навичок по догляду за квітковими рослинами;

- виховання колективізму і відповідальності.

Вік та кількість учасників:

- учні 1-11 класів.

Термін виконання:

- 1 рік: з 1 вересня 2013 року по 1 вересня 2014 року – озеленення і підведення підсумків;

- догляд за рослинами протягом кожного навчального року.

Роль педагогічного колективу:

- класні керівники надають організаційну і консультативну допомогу;

вчителі біології та природознавства надають методичну допомогу і є членами журі.

Напрямок „ Дбайливі руки ”

План заходів

| № п/п | Заходи | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
|  | Роботи з підтримання санітарного стану території школи | На протязі року |
|  | Прибирання опалого листя, оранка грунту, розбивка території під ділянки та сад. Посадка дерев | Жовтень 2013 року |
|  | Обрізка дерев | Лютий 2013 року |
|  | Розпушування ґрунту | Квітень 2014 року |
|  | Побілка дерев | Квітень 2014 року |
|  | Підготовка садивного матеріалу | Квітень 2014 року |
|  | Висівання насіння в ґрунт | Травень 2014 року |
|  | Висадка розсади в ґрунт | Травень 2014 року |
|  | Місячник з благоустрою шкільної території та прилеглої до неї площі | Травень 2014 року |
|  | Догляд за посадками на пришкільній ділянці: полив, прополка, стрижка газонів і чагарників | Травень – вересень 2014 |
|  | Збір насіннєвого матеріалу | Серпень - вересень2014 |
|  | Осінній обробіток ґрунту | Вересень2014 |

Рослини, які планується використовувати у ході проекту

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КІМНАТНОГО

КВІТНИКАРСТВА

Взимку 1240 р. у м.Кельн прибув голландський король Вільгельм, на честь якого був організований вечір у приміщенні прикрашеному деревцями і кущами, які були вкриті цвітом, ніби літом.  Це був перший в Європі зимовий сад, створений руками відомого садівника Альберта Магнуса.

Перший експеримент зі створення зимових садів  був вдалим , і європейські монархи, бажаючи випередити один одного, примушували садівників будувати павільйони і вирощувати в них  дивовижні рослини. В першу чергу це були види, які мали практичний інтерес для імператорських кухонь, наприклад,апельсини ( «orange» - з франц.), звідки і походить назва «оранжерея». Не встояв перед спокусою і Петро І, у якого в Петергофі був побудований павільйон для зимового утримання цитрусових (літом деревця виносили на свіже повітря).

Але доставка нових рослин для європейських оранжерей виявилася нелегкою. Потрібно  було везти вимогливі тропічні рослини на вітрильних кораблях багато тижнів через теплі і холодні води. Їм необхідна була прісна вода, від прямого тропічного сонця рослини одержували опіки і всихали, морські бризки потрапляли на листя і коріння рослин, і вони гинули від солі.

Першими берегів Європи досягли невибагливі екземпляри, які можна було везти у стані спокою: цибулини і бульбо видні рослини.

Дуже цінним для кімнатного квітникарства став винахід англійця Н. Уорда, який помітив, що в невеликій скляній камері рослини почувають себе непогано, а причина цьому – висока вологість повітря. Все британське суспільство почало встановлювати «ящик Уорда» для утримання рослин у кімнатах.

В 1834 р. Уорд змайстрував першу «валізу» для перевезення рослин, яку встановлювали на палубі. Рослинам потрібно було вже менше вологи, і вони були захищені від солоних бризків.

Тепер в Європу можна було  привозити ніжні тропічні рослини: папороті, орхідеї, бромелієві та інші.

В Англії розпочалося захоплення орхідеями. На аукціонах за орхідеї платили великі гроші.

Європейські держави досить швидко усвідомили, що кімнатні рослини – велике багатство.

Голландці заснували Капську колонію на півдні Африки, звідки була вивезена більшість кімнатних рослин. Тривалий час голландською колонією була Індонезія. В той час у Нідерландах можна було зустріти найбільшу різноманітність тропічних рослин. Це приваблювало багатьох  біологів, у тому числі і Карла Ліннея.

Стає зрозуміло, чому в даний час Нідерланди і Англія знаходяться на першому місці з виробництва квітів у світі.